Bốn mục cần rà soát:

| Mã | Nội dung |
| --- | --- |
| US1 | Là một khách hàng, tôi muốn lọc nhà hàng theo loại món, để nhanh tìm được món muốn ăn. |
| US2 | Là một khách hàng, tôi muốn giao diện đặt món đẹp và dễ dùng, để hài lòng khi đặt món. |
| US3 | Là một lập trình viên, tôi muốn dùng React để làm lại giao diện đặt món, để code dễ bảo trì. |
| US4 | Là một admin, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng, theo khu vực, theo nhà hàng, xuất Excel và tự gửi email cho ban giám đốc, để theo dõi kinh doanh. |

Bước 1. Tìm lỗi

Ghi "Đạt" hoặc chữ cái INVEST bị sai, kèm 1 câu lý do. US1 đã làm mẫu.

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả. |
| US2 | Testable: Không test được giao diện đẹp dễ dùng theo tiêu chí khách hàng |
| US3 | Valuable: Đây là một công việc kỹ thuật thuần túy, không mang lại giá trị rĩ ràng cho người dùng / doanh nghiệp |
| US4 | Small: Cần phải tách nhỏ ra thành hai việc xem báo cáo và xuất excel, tự gửi mail |

Bước 2. Sửa lỗi

- Viết lại US2 với một tiêu chí "dễ dùng" đo được.

Là một khách hàng, tôi muốn ứng dụng có giao diện kết hợp giữa màu đen, vàng, trắng, những nút bấm to, rõ ràng, tách bạch, khác màu nhau, để có thể tạo ra sự hài lòng khi đặt món

- Tách US4 thành 2 story nhỏ, rồi đặt vào cây 3 cấp: 1 Epic → 1 Feature → 2 story.

Epic: Quản lý nhà hàng

Feature: Báo cáo doanh thu

User Story 4.1: Là một admin, tôi muốn có thể xem báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng, khu vực, nhà hàng, để phục vụ việc theo dõi kinh doanh

User Story 4.2: Là một admin, tôi muốn có thể xuất báo cáo ra file excel và tự gửi email cho bên giám đốc, để phục vụ viẹc theo dõi kinh doanh

Bước 3. Xếp lại backlog

- Xếp thứ tự ưu tiên cho US1, US2 đã sửa và 2 story tách từ US4.

Thứ tự ưu tiên: US2,US1,US4.1,US4.2

Lý do: Cần phải xem báo cáo trước khi xuất ra excel và gửi đi để có thể kiểm tra, đối soát số liệu

- Theo DEEP, story đứng đầu cần chi tiết đến mức nào? Buổi Refinement còn phải làm gì với nó trước khi đưa vào Sprint?

Story đứng đầu cần được mô tả rõ ràng chi tiết. Buổi refinement  cần thảo luận cấu trúc bảng dữ liệu trước khi đưa vào sprint